河源市紫金县(虚构)水土保持方案合成样本-矿区弃渣场高风险

水土保持方案报告书

（骨架版 v0 · v2026_gd_package · 2026-04-12）

# 1 综合说明

## 1.1 项目基本情况

河源市紫金县(虚构)水土保持方案合成样本-矿区弃渣场高风险（项目代码：SAMPLE-HIGH-RISK-DISPOSAL-01）为新建项目，属30类行业，位于广东省河源市。项目总投资120000 万元，其中土建投资85000 万元。

[trace: field.fact.project.name, field.fact.project.code, field.fact.project.industry_category, field.fact.project.nature, field.fact.investment.total_investment...]

施工期为2027-01至2030-12。项目总占地面积45.0 hm²，其中永久占地38.0 hm²，临时占地7.0 hm²。

[trace: field.fact.schedule.start_time, field.fact.schedule.end_time, field.fact.land.total_area, field.fact.land.permanent_area, field.fact.land.temporary_area]

## 1.2 水土保持工程特性表

(特性表见附表)

# 2 项目概况

## 2.1 占地面积

（永久占地、临时占地、分县占地情况）

## 2.2 土石方平衡

（挖方、填方、借方、弃渣、综合利用情况）

## 2.3 施工进度

（施工进度安排、双线横道图）

## 2.4 敏感区域

本项目不涉及此项内容。

## 2.5 气候与自然概况

（气候类型、降雨、气温、水文、土壤、植被等）

## 2.6 水土保持区划

（所属水土保持区划、防治标准等级）

# 3 项目水土保持评价

## 3.1 选址选线水土保持评价

本项目不涉及此项内容。

## 3.2 土石方平衡评价

（挖填平衡、借弃方流向、利用率分析）

# 4 表土资源保护与利用

## 4.1 表土剥离

（可剥离表土面积、体积、剥离方案）

## 4.2 表土平衡

（表土堆存、回覆、综合利用平衡情况）

# 5 弃渣与临时堆土场处置

## 5.1 弃渣来源与流向

本项目弃渣总量为880.0 万m³，综合利用0 万m³。项目设有2处弃渣场，需分场论证选址合理性与级别评定。

[trace: field.fact.earthwork.spoil, field.fact.earthwork.comprehensive_reuse, field.fact.disposal_site.level_assessment]

主矿区西侧弃渣场 D1(D1): 堆渣量800.0 万m³, 最大堆渣高度140.0 m, 下游危害程度为 严重。经 GB 51018 表 5.7.1 三维判定 (就高不就低), 弃渣场级别为1级 (决定维度: harm)。

[trace: field.fact.disposal_site.level_assessment, field.derived.disposal_site.level_assessment, cal.disposal_site.level_assessment]

主矿区东侧弃渣场 D2(D2): 堆渣量80.0 万m³, 最大堆渣高度50.0 m, 下游危害程度为 较轻。经 GB 51018 表 5.7.1 三维判定 (就高不就低), 弃渣场级别为4级 (决定维度: volume)。

[trace: field.fact.disposal_site.level_assessment, field.derived.disposal_site.level_assessment, cal.disposal_site.level_assessment]

## 5.2 弃渣场（或临时堆土场）选址与堆置论证

根据 GB 51018-2014 第 5.7.1 条，弃渣场级别按堆渣量、最大堆渣高度、渣场失事对主体工程或环境造成的危害程度三个维度确定，三者不一致时就高不就低。各弃渣场选址论证与级别评定结果如下。

[trace: field.derived.disposal_site.level_assessment]

项目弃渣场最严重级别为1级，根据 2026 模板要求，本项目需满足以下高风险义务：稳定监测（ob.disposal_site.stability_monitoring）；全过程视频监控（ob.disposal_site.video_surveillance）；地质勘察报告（ob.disposal_site.geology_report）。

[trace: field.derived.disposal_site.level_assessment, ob.disposal_site.stability_monitoring, ob.disposal_site.video_surveillance, ob.disposal_site.geology_report]

# 6 水土流失分析与预测

## 6.1 水土流失现状

（项目区水土流失现状调查与分析）

## 6.2 水土流失预测

（施工期和自然恢复期水土流失预测结果）

# 7 水土流失防治

## 7.1 防治责任范围

（防治责任范围面积及划分依据）

## 7.1.1 分县级行政区防治责任范围

本项目不涉及此项内容。

## 7.2 防治目标

（六项防治指标目标值）

# 附表 AT-02 水土流失防治指标计算表

## 加权综合防治指标值

| 防治指标 | 加权目标值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 水土流失治理度 | 98 | % |
| 土壤流失控制比 | 0.9 |  |
| 渣土防护率 | 97 | % |
| 表土保护率 | 92 | % |
| 林草植被恢复率 | 98 | % |
| 林草覆盖率 | 25 | % |

数据来源: cal.target.weighted_comprehensive | 依据: GB/T 50434-2018 表 4.0.2-5 南方红壤区 | 方法: 按防治分区面积加权

## 7.3 设计水平年

（设计水平年的确定依据与结论）

## 7.4 效益分析

（水土保持措施的生态、社会、经济效益分析）

## 7.5 施工组织与进度安排

（水土保持措施施工进度安排、双线横道图）

# 8 水土保持监测

## 8.1 监测范围与时段

（监测范围、监测时段划分）

## 8.2 监测内容、方法与频次

（各防治分区的监测内容、方法和频次）

## 8.3 监测点布设

（监测点位置、数量及布设依据）

# 9 水土保持投资及效益分析

## 9.1 投资估算汇总

（水土保持工程投资估算汇总表）

## 9.2 水土保持补偿费

（水土保持补偿费计算）

# 水土保持补偿费计算表

## 计算参数与结果

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 计算器 | cal.compensation.fee |
| 计算公式 | (永久占地 + 临时占地) x 10000 x 费率 / 10000 |
| 输出字段 | field.derived.investment.compensation_fee_amount |
| 应缴补偿费 | 27.0 万元 |
| 状态 | ok |
| 费率依据 | 粤发改价格〔2021〕231 号 (0.6 元/m2, 广东口径含临时) |

数据来源: cal.compensation.fee | 费率依据: 粤发改价格〔2021〕231 号 | 计征范围: 永久占地 + 临时占地 (广东口径)

# 10 水土保持管理

（水土保持管理制度、组织机构、管理措施）

# 11 结论

（水土保持方案综合结论）

# 附表

本骨架版仅包含 AT-02 加权综合防治指标计算表 和 补偿费计算表 (嵌入正文对应章节)。其余附表 (AT-01 特性表, AT-03 投资附件等) 将在后续版本中补齐。

Snapshot: snap_9f05f7759731 | Version: e8e9c37db9313abd...